项目报告正式版

========================================

# 需求与设计文档（20__）

> 用途：把“要做什么 + 怎么做”写清楚，供开发/实验阶段执行与验收。

- 项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

- 轨道/技术栈：_ / _

- 版本：1

- 日期：2026-03-03

## 1. 用户与使用场景（≤150字）

- 目标用户是初中同学。典型场景是语文课前预习、课后复习、考试前快速回顾。用户希望把分散的古诗词资料集中管理，并通过搜索、分类和卡片浏览快速找到内容；对难记诗词可借助二次元插画形成“图文联想”。

## 2. 需求范围（）

### 2.1 -（≤3）

1) 古诗词和文学知识库录入

2) 卡片式学习展示

3) 搜索功能

### 2.2 --（≤3）

1) 收藏功能

2) 导入更多知识库（网页导入）

3)  生成二次元漫画（卡哇伊风格）

### 2.3 ’-（≥2）

1) 用户注册登录系统

2) 多人协作功能

## 3. 用户故事（3–5条）

- 作为初中生，我想按关键词搜索诗词，以便在复习时更快定位知识点。

- 作为初中生，我想按分类筛选诗词，以便分专题学习唐诗、宋词和元曲。

- 作为初中生，我想收藏重点卡片，以便形成个性化考前复习清单。

- 作为初中生，我想从网页导入新诗词，以便持续扩展自己的学习资料。

- 作为初中生，我想给诗词生成卡哇伊插画，以便通过图像增强记忆兴趣。

## 4. 验收标准（3–5条，//）

-  用户访问首页， 页面加载完成， 显示诗词卡片列表与搜索区域。

-  用户输入关键词， 点击搜索， 返回标题/作者/内容匹配的卡片。

-  用户选择分类， 点击筛选， 仅显示该分类下的诗词卡片。

-  用户点击收藏按钮， 刷新页面后再次查看， 收藏状态保持正确。

-  用户提交有效网页链接， 执行导入， 诗词被写入数据文件并可在首页看到。

## 5. 设计概览（按轨道填写）

### ) （.）

- 页面（≤5）：首页（卡片浏览）、新增页、导入页、收藏视图、统计页

- 组件/模块（≤8）：、、、、、、、

- 数据流（→可选）：用户操作 →  路由处理 →  文件读写 → 模板渲染/ 响应 → 页面更新

- 状态清单（最小）：_、_、_、_、_

## 5.1 关键流程说明（必填）

### 5.1.1 业务流程（用户视角）

1) 打开首页浏览卡片

2) 输入关键词搜索/选择分类筛选

3) 点击卡片查看内容并收藏

4) 进入“新增/导入”页面扩展知识库

5) 返回首页复习，进入统计页查看总量与分类分布

### 5.1.2 系统流程（系统视角）

用户请求（浏览/搜索/新增/导入/收藏） →  路由处理 → 读写 `//_.` → 返回  页面（或接口返回 ） → 页面刷新展示结果

### 5.1.3 界面截图（必填）

- 首页：`////2026-03-18__.`

- 新增页：`////2026-03-18___.`

- 导入页：`////2026-03-18___.`

- 收藏页：`////2026-03-18___.`

- 统计页：`////2026-03-18___.`

## 5.2 数据模型（ 图 / 数据字典）

### 5.2.1  图（简化）

```

【分类 】(1) ───── () 【诗词卡片 】() ───── (1) 【作者 】

也可以关联 0..1 个 插画资源

通过  表示是否收藏

```

### 5.2.2 字段定义（）

- ：字符串，唯一标识

- ：标题

- ：作者名

- ：朝代（可选）

- ：正文

- ：分类（如“唐诗/宋词/元曲/主题”）

- ：标签数组（可选）

- ：是否收藏（布尔）

- ：来源链接（可选，用于导入追溯）

- ：插画图片链接或路径（可选）

### ) /建模

- 数据集：不适用（当前为  学习应用）

- 预测目标：不适用

- ：不适用

- 指标：不适用

- 验证策略：不适用

- 计划改进（≤3）：

1) 如后续加入学习推荐，再引入学习行为数据建模

2) 增加用户学习记录后再定义评价指标

### ) 硬件（ + ）

- 外设清单（≤0）：不适用

- 引脚表（ ）：不适用

- 状态机概览：不适用

- 安全注意事项：不适用

### ) 课程融合

- 学习目标（≤3）：掌握古诗词检索方法；形成数字化复习习惯；理解  在学习工具中的辅助价值

- 课堂流程：导入→讲解→练习→总结

- 活动（≤2）：课堂分组搜索挑战；诗词卡片讲解展示

- 作业（1个）：围绕一个主题（如“思乡”）扩充 5 首诗词并制作收藏清单

-  维度：功能完成度、学习表达清晰度、资料准确性

## 6. 风险与替代方案（≥2）

- 风险1： 图像生成接口不可用或超时。→ 替代：保留 _ 字段，先使用空图/占位图，不阻塞主流程。

- 风险2：网页导入提取不稳定，页面结构差异大。→ 替代：回退为手动录入或半自动复制粘贴。

- 风险3：功能扩张导致交付延期。→ 替代：严格执行 - 优先，-- 后置。

## 7. 决策记录（ ）

- 2026-03-03：选择  本地  路线，原因：实现速度快、模板渲染直观，适合初中生项目展示。

- 2026-03-03：数据存储使用本地  文件，原因：结构简单、便于查看与修改，降低数据库学习门槛。

- 2026-03-03：将  二次元插画设为增强功能，原因：主线学习功能必须可独立运行，避免外部  依赖卡住项目进度。

========================================

# 原型设计说明书（30__）

> 用途：说明“界面/交互/流程”长什么样，便于快速验收与迭代。

- 项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

- 版本：1

- 日期：2026-03-03

## 1. 原型目标（≤80字）

- 验证诗词“浏览—搜索—筛选—收藏—导入”的学习流程是否顺畅，并评估卡哇伊卡片风格是否利于记忆。

## 2. 信息架构（）

- 信息分区：学习浏览区、内容管理区、学习增强区

- 导航方式：顶部导航 + 页面跳转链接

## 3. 页面/界面清单（建议 ≤3–4）

### 页面1：首页（诗词卡片学习）

- 目的：

- 以卡片方式集中展示诗词，支持搜索、分类与收藏。

- 入口：

- 用户访问根路径 `/`。

- 组件清单：

- 、、、、。

- 交互说明（点击/输入/反馈）：

- 输入关键词后触发搜索；选择分类后局部刷新结果；点击收藏后状态即时变化。

- 边界情况（至少1条）：

- 搜索无结果时显示空状态提示，不展示空白页。

### 页面2：新增页面（手动录入）

- 目的：

- 让学生快速录入新的诗词或文学知识卡片。

- 入口：

- 首页“新增”按钮，路由 `/`。

- 组件清单：

- （标题、作者、朝代、正文、分类）、提交按钮。

- 交互说明（点击/输入/反馈）：

- 提交后进行最小校验，成功则跳回首页并显示新增内容。

- 边界情况（至少1条）：

- 必填项为空时阻止提交并给出错误提示。

### 页面3：导入与增强（可选高级）

- 目的：

- 通过网页导入和  插画生成提升知识库扩展效率与学习兴趣。

- 入口：

- 路由 `/` 与卡片上的“生成插画”操作。

- 组件清单：

- 、导入结果提示、。

- 交互说明（点击/输入/反馈）：

- 输入  后触发导入接口，成功回显导入结果；生成插画后更新卡片 _。

- 边界情况（至少1条）：

- 链接无效或提取失败时显示具体失败信息并保持页面可继续操作。

## 4. 关键用户流程（文字流程图）

- 流程：打开首页 → 浏览卡片 → 输入关键词搜索 → 选择分类筛选 → 收藏重点诗词 → 完成复习清单。

- 流程：进入新增页/导入页 → 录入或导入诗词 → 返回首页确认展示 → 进入统计页查看总量与分类分布。

- 流程：点击“生成插画” → 调用  图像接口 → 成功返回  并更新卡片，失败则展示错误提示并保留主流程可用。

### 4.1 流程说明（系统序列）

用户操作（浏览/搜索/新增/导入/收藏/生成插画）

→  路由接收请求

→ 业务处理（ 读写或外部接口调用）

→ 返回页面或  响应

→ 前端刷新并反馈状态

## 5. 文案与反馈（）

- 成功提示：

- “成功添加诗词”；“成功导入诗词《》”；“二次元插画生成成功”。

- 错误提示：

- “请输入网页链接”；“导入失败：”；“生成失败：请检查  配置或网络连接”。

- 空状态：

- “暂无匹配诗词，请尝试更换关键词或分类”；“等待导入第一条内容”。

## 6. 验收用例（≥3）

- 用例1： 用户访问首页， 页面加载完成， 显示卡片列表和搜索控件。

- 用例2： 用户输入“李白”， 点击搜索， 返回作者或内容匹配“李白”的卡片。

- 用例3： 用户选择“唐诗”分类， 执行筛选， 仅显示分类为“唐诗”的内容。

- 用例4： 用户点击收藏按钮， 刷新后进入收藏页， 仍可看到已收藏卡片。

## 7. 原型产物位置

- 截图/草图：`///`

- 原型链接（可选）：（当前采用本地  页面作为可运行原型）

- 首页截图：`////2026-03-18__.`

- 新增页截图：`////2026-03-18___.`

- 导入页截图：`////2026-03-18___.`

- 收藏页截图：`////2026-03-18___.`

- 统计页截图：`////2026-03-18___.`

========================================

# 技术报告（40__）

> 用途：记录实现/实验/测试全过程。每次做事都追加一条日志（不要事后补）。

- 项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

- 轨道/模板：_ / _

- 版本：1

- 日期：2026-03-03

## 1. 技术架构概览（≤150字）

- 模块： 路由层、模板渲染层、数据存储层（）、外部能力层（网页抓取与  图像生成）。

- 数据/信号流：用户操作 →  路由 → 读写 `_.` 或调用外部接口 → 返回 / → 前端更新展示。

## 2. 里程碑与步骤（来自 _）

- 里程碑：

- 1：基础框架搭建（环境配置、应用启动、基础功能联调）

- 2：核心功能实现（新增、收藏、搜索优化）

- 3：高级功能实现（网页导入、自动搜集、 二次元插画）

## 3. 测试/评测计划（≥3）

- 测试1：首页加载与卡片展示 → 通过条件：可在首页看到诗词列表与分类筛选。

- 测试2：搜索与分类联动 → 通过条件：关键词搜索与分类筛选结果准确。

- 测试3：新增与收藏持久化 → 通过条件：新增内容和收藏状态在刷新后保持。

- 测试4：导入与自动搜集 → 通过条件：接口返回成功时，数据文件条目数增加。

- 测试5： 插画接口调用 → 通过条件：成功返回图片  或明确失败信息且不影响主流程。

## 4. 开发/实验日志（每次追加一条）

###  2026-03-03 00:35

- 对应 _：_1 ~ _3

- 做了什么：完成  项目骨架、首页渲染、基础搜索与分类逻辑，生成阶段文档并推进到 _07_。

- 结果（成功/失败）：成功推进，主流程已具备。

- 证据（截图/日志/文件路径，放 /）：`/.`、`/05__.`、`_.`

- 遇到的问题：功能清单较多，后续迭代容易偏离 - 主线。

- 修复/下一步：保持“核心优先”策略，先稳定学习闭环，再加  增强。

###  2026-03-03 01:10

- 对应 _：_7 ~ _9（设计对应）

- 做了什么：实现网页导入、自动搜集接口与二次元插画生成接口，完善统计页面路由。

- 结果（成功/失败）：代码已落地，待持续联调与稳定性验证。

- 证据（截图/日志/文件路径，放 /）：`/.` 路由与函数定义、`//_.`

- 遇到的问题：外部页面结构差异与   可用性影响成功率。

- 修复/下一步：增强错误提示与回退机制，补充执行阶段测试日志。

###  2026-03-18 14:04

- 对应 _：_9（阶段证据补齐）

- 做了什么：启动本地  服务并自动采集关键页面截图，补齐 `/`、`/`、`/`、`/` 证据。

- 结果（成功/失败）：成功，证据目录从空目录变为可追溯目录。

- 证据（截图/日志/文件路径，放 /）：

- `//2026-03-18__.`

- `//2026-03-18___.`

- `//2026-03-18___.`

- `//2026-03-18___.`

- `//2026-03-18___.`

- `//2026-03-18___.`

- `//2026-03-18___.`

- `//2026-03-18___.`

- 遇到的问题：  导出偶发文件锁，导致重复导出不稳定。

- 修复/下一步：保留已生成正式报告产物；后续补充“重试与文件占用检测”逻辑。

## 5. 问题与修复清单（≥2）

- 问题1：网页导入不稳定。现象：部分链接无法提取到有效诗词正文。原因：目标站点  结构不统一。修复：增加多种标签提取策略并保留失败提示。证据：`/` 路由与 `___`。

- 问题2： 插画生成存在失败场景。现象：接口可能超时或返回格式不一致。原因：外部模型服务稳定性与响应差异。修复：捕获异常、记录错误并允许主流程继续。证据：`__` 与 `//_/<>`。

- 问题3：存在敏感配置风险。现象：代码中出现默认  。原因：开发期便捷配置未彻底隔离。修复：强制使用环境变量并清理默认密钥。证据：`/.` 配置段（待整改）。

## 6. 关键决策与取舍

- 不做（-）：用户注册登录系统；多人协作功能。

- 选择该实现的原因：在 12+ 预算下优先保证学习主流程，减少基础设施开发负担。

- 取舍说明： 插画和自动搜集作为增强模块，失败不影响核心“录入-搜索-收藏-复习”主链路。

## 7. 产物索引

- 关键文件：`/.`、`//_.`、`/05__.`、`_.`

- 证据目录：`///`

- 关键截图：`//2026-03-18__.`、`//2026-03-18___.`

========================================

# 结题报告（50__）

> 用途：对照开题的成功标准，给出结果、证据、反思与下一步。

- 项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

- 版本：1

- 日期：2026-03-03

## 1. 项目摘要（≤120字）

- 本项目完成了以  为核心的古诗词学习  应用，支持卡片展示、搜索筛选、收藏、新增、网页导入与自动搜集，并接入二次元插画生成功能。当前处于执行阶段后期，已具备演示基础。

## 2. 目标完成情况（对照 _）

- 标准1：功能完整可用（录入/搜索/分类/卡片/收藏） → 结果：基本通过 → 证据：`/.` 首页、`/`、`/` 路由。

- 标准2：界面美观可爱 → 结果：部分通过（风格已设，仍需视觉细节打磨） → 证据：模板页面与卡片式布局实现。

- 标准3：代码规范 → 结果：部分通过（可运行，但存在配置安全整改项） → 证据：`/.` 中   配置方式待优化。

- 标准4：能演示给别人看 → 结果：通过 → 证据：本地  应用与统计页可演示。

- 标准5：学到新东西 → 结果：通过 → 证据：完成  路由、数据持久化、接口调用与异常处理实践。

## 3. 成果证据（≥3）

- 证据1：核心后端实现文件 `/.`（包含首页、新增、导入、收藏、自动搜集、 生成、统计）。

- 证据2：数据样本文件 `//_.`（支持持久化与扩展）。

- 证据3：阶段计划文档 `/05__.`（里程碑与步骤定义）。

- 证据4：技术过程记录 `//40__.`（日志、问题与取舍）。

- 证据5：界面截图集合 `////*.`（首页/新增/导入/收藏/统计）。

- 证据6：统计图与结果证据 `////2026-03-18___.`、`////2026-03-18___.`。

- 证据7：证据采集日志 `////2026-03-18___.`。

- 证据8：中文正式报告文件 `//项目报告_正式版.`、`//研学报告_正式版.`。

## 4. 亮点（2–4条）

- 亮点1：将语文学习场景拆解为可操作的“搜索+分类+收藏”闭环，学习路径清晰。

- 亮点2：支持网页导入与自动搜集，知识库可持续扩展。

- 亮点3：二次元插画功能与诗词学习结合，具备差异化和展示性。

- 亮点4：统计页面提供学习资源结构化视图，便于课程复盘。

## 5. 局限与反思（≥2）

- 局限1：外部  接口依赖较强，网络或配额问题会影响插画体验。

- 局限2：网页导入算法仍偏规则匹配，对复杂页面适配不足。

- 局限3：当前未引入账号体系与云端存储，跨设备同步能力有限。

## 6. 下一步计划（≤3）

1) 清理硬编码敏感配置，统一改为环境变量注入并补充配置说明。

2) 增加执行阶段测试证据（截图、日志）并沉淀到 `///`。

3) 优化导入解析与错误提示，提升不同站点下的成功率与可解释性。

## 7. 分工与贡献（如小组）

- ：项目发起与需求定义（学生）

- ：方案设计、代码实现与文档结构化（ 导师协同）

- （可选）：课堂评审与反馈（老师）